ROSSMIX

Salón de Belleza — Sistema de Agendamiento de Citas

INFORME DE ERRORES Y CORRECCIONES

Historial completo del proceso de desarrollo y corrección

Fecha: 26 de August de 2026  ·  Total: 60 errores corregidos

Resumen por Severidad

| Severidad | Cantidad | Estado |
| --- | --- | --- |
| 🔴 CRÍTICO | 18 | Corregido |
| 🟠 ALTO | 27 | Corregido |
| 🟡 MEDIO | 11 | Corregido |
| 🔵 BAJO | 4 | Corregido |
| TOTAL | 60 | ✅ 100% |

# Fase 1 — Revisión Inicial del Proyecto

[E-001] credenciales_login.md con contraseñas en texto plano en el repositorio

| Severidad | CRÍTICO |
| --- | --- |
| Categoría | Seguridad |
| Archivo | credenciales_login.md |
| Descripción | El archivo contenía contraseñas de todos los usuarios del sistema (admin123, especialista123, cliente123) accesibles públicamente en el repo de GitHub. |
| Corrección | Archivo eliminado del tracking de git con 'git rm --cached'. Agregado al .gitignore con tres reglas de exclusión. |
| Commit | 49e116c |

[E-002] token_gestion nunca generado al crear citas — funcionalidad rota

| Severidad | CRÍTICO |
| --- | --- |
| Categoría | Seguridad |
| Archivo | app/services/citas_service.py |
| Descripción | El campo token_gestion existía en el modelo y en el SQL pero nunca se asignaba al crear una cita. La ruta gestionar_cita buscaba por este token que siempre era NULL. |
| Corrección | Agregado secrets.token_urlsafe(24) en CitaService.crear_cita() y nuevo método generar_token_gestion(). |
| Commit | 49e116c |

[E-003] reagendar_no_asistio prometía crédito pero no lo implementaba

| Severidad | CRÍTICO |
| --- | --- |
| Categoría | Lógica de Negocio |
| Archivo | app/views/citas.py |
| Descripción | El endpoint mostraba el mensaje 'Tu abono se aplicará como crédito' pero no guardaba nada en sesión ni en BD. El crédito nunca se descontaba. |
| Corrección | Implementado: guarda monto_credito en session['credito_reagenda'] con flag [CREDITO_CONSUMIDO] en BD para evitar reutilización. Cambiado de GET a POST para protección CSRF. |
| Commit | 49e116c |

[E-004] reprogramar_cita_form sin ruta POST — reprogramación incompleta

| Severidad | ALTO |
| --- | --- |
| Categoría | Funcionalidad |
| Archivo | app/views/citas.py |
| Descripción | La ruta GET mostraba el formulario pero no existía ruta POST para procesar la reprogramación. El usuario seleccionaba nueva fecha pero no se guardaba nada. |
| Corrección | Creada ruta POST reprogramar_cita_submit que cancela la cita original, transfiere el abono y crea la nueva cita con todos los datos validados. |
| Commit | 49e116c |

[E-005] reportes_service.py usaba modelo Usuario en lugar de Empleado para horarios

| Severidad | ALTO |
| --- | --- |
| Categoría | Bug |
| Archivo | app/services/reportes_service.py |
| Descripción | La exportación de horarios hacía: empleado = Usuario.query.get(h.id_empleado) cuando debería ser Empleado. Retornaba None o el usuario equivocado. |
| Corrección | Reescrito con JOINs en todas las queries. Bug de Usuario→Empleado corregido. Eliminadas N+1 queries en exportación. |
| Commit | 49e116c |

[E-006] Lógica de abono inconsistente entre admin y cliente

| Severidad | ALTO |
| --- | --- |
| Categoría | Inconsistencia |
| Archivo | app/views/admin/pagos.py |
| Descripción | El admin reemplazaba el abono (cita.monto_abono = monto) mientras que el cliente acumulaba (cita.monto_abono += monto). Generaba estados inconsistentes. |
| Corrección | Unificado: ambos acumulan el abono igual. |
| Commit | 49e116c |

[E-007] Lógica de disponibilidad duplicada entre vista y servicio

| Severidad | ALTO |
| --- | --- |
| Categoría | Bug |
| Archivo | app/views/citas.py |
| Descripción | El endpoint horarios_disponibles tenía 30 líneas de lógica idéntica a CitaService.obtener_horarios_disponibles(). Dos versiones divergentes. |
| Corrección | Vista delega completamente al servicio eliminando 30 líneas duplicadas. |
| Commit | 49e116c |

[E-008] ENUMs con create_type=False rompían en BD nueva

| Severidad | ALTO |
| --- | --- |
| Categoría | Seguridad |
| Archivo | app/models/cita.py, app/models/pago.py |
| Descripción | create_constraint=False en SQLAlchemy no creaba los tipos ENUM. Si se recreaba la BD con db.create_all(), fallaba con ProgrammingError. |
| Corrección | Cambiado a create_type=False (correcto para psycopg3). |
| Commit | 49e116c |

[E-009] admin_required no verificaba usuario.activo en BD

| Severidad | MEDIO |
| --- | --- |
| Categoría | Seguridad |
| Archivo | app/utils/decorators.py |
| Descripción | El decorador solo verificaba la sesión. Si un admin era desactivado en BD, su sesión existente seguía funcionando indefinidamente. |
| Corrección | Reescrito: verifica usuario.activo en BD en cada request. Nuevo especialista_required que también verifica el empleado vinculado. |
| Commit | 49e116c |

[E-010] Sesión sin timeout configurado

| Severidad | MEDIO |
| --- | --- |
| Categoría | Sesión |
| Archivo | app/config.py |
| Descripción | Las sesiones no tenían duración límite. Un admin podía dejar sesión abierta indefinidamente. |
| Corrección | PERMANENT_SESSION_LIFETIME = 8 horas, configurable por SESSION_LIFETIME_SECONDS en .env. |
| Commit | 49e116c |

# Fase 2 — Correcciones de Seguridad (14 Hallazgos)

[E-011] Validación insuficiente al confirmar cita — campos ocultos manipulables

| Severidad | CRÍTICO |
| --- | --- |
| Categoría | Seguridad |
| Archivo | app/views/citas.py:176 |
| Descripción | id_servicio, empleado, fecha y hora venían de campos ocultos sin validar que el empleado hiciera ese servicio, estuviera activo o tuviera disponibilidad. |
| Corrección | Validaciones completas: servicio activo, empleado activo+ofrece servicio, duración real, anticipación mínima 30min y disponibilidad real. |
| Commit | 32cbe74 |

[E-012] Pagos con importe arbitrario — sobrepagos posibles

| Severidad | CRÍTICO |
| --- | --- |
| Categoría | Seguridad |
| Archivo | app/views/citas.py:383, app/views/admin/pagos.py:38 |
| Descripción | Los endpoints de pago aceptaban importes superiores al saldo pendiente, permitiendo sobrepagos y estados financieros inconsistentes. |
| Corrección | Monto limitado al saldo_pendiente real con tolerancia de 1 centavo. |
| Commit | 32cbe74 |

[E-013] Crédito de inasistencia reutilizable múltiples veces

| Severidad | CRÍTICO |
| --- | --- |
| Categoría | Seguridad |
| Archivo | app/views/citas.py:545 |
| Descripción | El crédito solo se guardaba en sesión (no en BD). El mismo abono podía aplicarse varias veces. Además modificaba estado mediante GET sin CSRF. |
| Corrección | Flag [CREDITO_CONSUMIDO] guardado en cita.notas antes de usar el crédito. Endpoint cambiado de GET a POST. |
| Commit | 32cbe74 |

[E-014] Reasignación de empleados sin validación — inactivos asignables

| Severidad | CRÍTICO |
| --- | --- |
| Categoría | Seguridad |
| Archivo | app/views/admin/citas.py:108,204 |
| Descripción | Permitía asignar empleados inactivos, sin el servicio o sin disponibilidad. |
| Corrección | Validación de activo, servicio y disponibilidad en reasignación individual y batch. |
| Commit | 32cbe74 |

[E-015] Condición de carrera al reservar citas simultáneas

| Severidad | CRÍTICO |
| --- | --- |
| Categoría | Seguridad |
| Archivo | app/services/citas_service.py:15 |
| Descripción | Dos solicitudes simultáneas podían reservar el mismo horario con el mismo empleado. |
| Corrección | Índice único parcial en PostgreSQL: CREATE UNIQUE INDEX idx_no_solapamiento_citas ON citas(id_empleado, fecha_hora_inicio) WHERE estado IN ('pendiente_pago','confirmada','en_atencion'). |
| Commit | 32cbe74 |

[E-016] XSS almacenado en panel administrativo — innerHTML con datos de usuario

| Severidad | CRÍTICO |
| --- | --- |
| Categoría | Seguridad |
| Archivo | app/templates/admin/empleados.html:454, citas.html:283 |
| Descripción | Nombres de clientes y servicios insertados via innerHTML. Un nombre malicioso como '<script>alert(1)</script>' ejecutaría código JS. |
| Corrección | innerHTML reemplazado por createElement/textContent en todos los casos. |
| Commit | 32cbe74 |

[E-017] Especialistas con empleados desactivados conservaban acceso

| Severidad | MEDIO |
| --- | --- |
| Categoría | Seguridad |
| Archivo | app/utils/decorators.py:68 |
| Descripción | especialista_required verificaba la cuenta pero no el empleado vinculado. |
| Corrección | Verifica db.session.get(Empleado, usuario.id_empleado).activo en cada request. |
| Commit | 32cbe74 |

[E-018] Sin protección contra fuerza bruta en login

| Severidad | MEDIO |
| --- | --- |
| Categoría | Seguridad |
| Archivo | app/views/auth.py:23 |
| Descripción | No había límites por IP, bloqueo progresivo ni alertas en login. |
| Corrección | Rate limiting: 10 intentos en 15 min, bloqueo 30 min via Flask-Caching. Intentos fallidos registrados en auditoría. |
| Commit | 32cbe74 |

[E-019] debug=True hardcodeado en app.py y run.py

| Severidad | MEDIO |
| --- | --- |
| Categoría | Configuración |
| Archivo | app.py:17, run.py:9 |
| Descripción | Si se usaban accidentalmente en producción, el debugger exponía código fuente. |
| Corrección | debug = os.environ.get('FLASK_ENV') != 'production' — dinámico. |
| Commit | 32cbe74 |

[E-020] SECRET_KEY cambiaba silenciosamente en cada arranque

| Severidad | MEDIO |
| --- | --- |
| Categoría | Configuración |
| Archivo | app/config.py:45 |
| Descripción | Si faltaba la variable, se generaba una clave aleatoria sin advertencia visible. |
| Corrección | sys.exit(1) en producción si falta SECRET_KEY. Advertencia en stderr en desarrollo. |
| Commit | 32cbe74 |

[E-021] Flujo reprogramar.html llamaba endpoint inexistente

| Severidad | MEDIO |
| --- | --- |
| Categoría | Bug |
| Archivo | app/templates/citas/reprogramar.html:280 |
| Descripción | JS llamaba /citas/reprogramar/TOKEN/confirmar — ese endpoint nunca existió (404). |
| Corrección | Corregido a POST /citas/reprogramar/<id_cita> con SeleccionarHorarioForm. |
| Commit | 32cbe74 |

[E-022] Mezcla de datetime.now() y datetime.utcnow() en modelos

| Severidad | MEDIO |
| --- | --- |
| Categoría | Consistencia |
| Archivo | Múltiples modelos y servicios |
| Descripción | En servidores UTC las citas podían desplazarse respecto a hora local de Colombia. |
| Corrección | Unificado a datetime.now() en todos los modelos y servicios (28 archivos). |
| Commit | 32cbe74 |

[E-023] Email duplicado carlos@gmail.com en crear_usuarios.py

| Severidad | MEDIO |
| --- | --- |
| Categoría | Datos |
| Archivo | scripts/utilidades/crear_usuarios.py:42 |
| Descripción | El mismo email aparecía dos veces, causando fallo en UNIQUE constraint al cargar seeds. |
| Corrección | Email corregido a andrade.cliente@rossmix.com para el segundo registro. |
| Commit | 32cbe74 |

[E-024] docker-compose.yml con POSTGRES_PASSWORD=1234 hardcodeado

| Severidad | BAJO |
| --- | --- |
| Categoría | Seguridad |
| Archivo | docker-compose.yml:8 |
| Descripción | Contraseña débil y predecible por defecto sin ninguna advertencia. |
| Corrección | Cambiado a ${DB_PASSWORD} con sintaxis :? que falla si no está definida. |
| Commit | 32cbe74 |

# Fase 3 — Revisión de Calidad de Código

[E-025] session['email'] nunca guardado — perfil dropdown siempre vacío

| Severidad | CRÍTICO |
| --- | --- |
| Categoría | Bug |
| Archivo | app/views/auth.py |
| Descripción | base.html usaba session.get('email') para mostrar el email del usuario en el dropdown. Siempre mostraba cadena vacía. |
| Corrección | Agregado session['email'] = usuario.email en el login exitoso. |
| Commit | 84920d8 |

[E-026] Race condition en asignación aleatoria de empleado

| Severidad | CRÍTICO |
| --- | --- |
| Categoría | Bug |
| Archivo | app/views/citas.py |
| Descripción | horarios_disponibles elegía empleado aleatorio para mostrar slots, y confirmar_cita elegía otro diferente. Las horas mostradas no coincidían con el empleado asignado. |
| Corrección | Se elige UN empleado antes de consultar slots y se devuelve ese mismo al cliente. |
| Commit | 84920d8 |

[E-027] N+1 queries en listado de empleados (admin)

| Severidad | ALTO |
| --- | --- |
| Categoría | Performance |
| Archivo | app/views/admin/empleados.py |
| Descripción | Una query por empleado para contar sus servicios. Con 20 empleados = 21 queries. |
| Corrección | Una sola query con GROUP BY: dict(db.session.query(EmpleadoServicio.id_empleado, func.count()).group_by(...).all()) |
| Commit | 84920d8 |

[E-028] N+1 queries en listado de clientes (admin)

| Severidad | ALTO |
| --- | --- |
| Categoría | Performance |
| Archivo | app/views/admin/clientes.py |
| Descripción | Una query por cliente para contar citas canceladas. Con 100 clientes = 101 queries. |
| Corrección | Una sola query con GROUP BY para todas las canceladas. |
| Commit | 84920d8 |

[E-029] Edición de cliente sin validación de email/teléfono

| Severidad | ALTO |
| --- | --- |
| Categoría | Seguridad |
| Archivo | app/views/admin/clientes.py |
| Descripción | Usaba request.form directo sin WTForms. Podía guardar emails inválidos o teléfonos de menos de 10 dígitos. |
| Corrección | Validación con regex para email y teléfono (exactamente 10 dígitos) antes de guardar. |
| Commit | 84920d8 |

[E-030] citas_completadas cargaba TODAS las citas en memoria

| Severidad | ALTO |
| --- | --- |
| Categoría | Performance |
| Archivo | app/models/usuario.py |
| Descripción | sum(1 for c in self.citas if c.estado == 'completada') — lazy load de todas las citas. |
| Corrección | Reemplazado por COUNT en BD: db.session.query(func.count(...)).filter(...).scalar() |
| Commit | 84920d8 |

[E-031] flash(str(e)) exponía mensajes internos de SQLAlchemy al usuario

| Severidad | ALTO |
| --- | --- |
| Categoría | Seguridad |
| Archivo | app/views/citas.py:283,761 |
| Descripción | Los mensajes de excepción podían revelar nombres de tablas, columnas o stack traces. |
| Corrección | Reemplazado por mensajes genéricos: 'No fue posible completar la operación. Inténtalo de nuevo.' |
| Commit | 84920d8 |

[E-032] reprogramar_cita_submit no filtraba empleados activos

| Severidad | ALTO |
| --- | --- |
| Categoría | Bug |
| Archivo | app/views/citas.py:701 |
| Descripción | EmpleadoServicio.query.filter_by(id_servicio=id_servicio) — sin filtrar Empleado.activo. |
| Corrección | JOIN con Empleado y filtro Empleado.activo == True en la consulta. |
| Commit | 84920d8 |

[E-033] 30+ ocurrencias de query.get_or_404() deprecado en SQLAlchemy 2.x

| Severidad | ALTO |
| --- | --- |
| Categoría | Bug |
| Archivo | 10 archivos de vistas |
| Descripción | Model.query.get_or_404() está deprecado desde SQLAlchemy 2.0. Genera warnings en cada request. |
| Corrección | 31 reemplazos por db.get_or_404(Model, pk) con script automatizado. |
| Commit | 84920d8 |

[E-034] Sin rate limiting en /registro — creación masiva de cuentas

| Severidad | ALTO |
| --- | --- |
| Categoría | Seguridad |
| Archivo | app/views/auth.py |
| Descripción | Solo /login tenía protección. /registro podía recibir miles de solicitudes sin restricción. |
| Corrección | Misma lógica de rate limiting: 10 intentos / bloqueo 30 min aplicada a /registro. |
| Commit | 84920d8 |

[E-035] Cookies de sesión sin flags SECURE/HTTPONLY/SAMESITE

| Severidad | ALTO |
| --- | --- |
| Categoría | Seguridad |
| Archivo | app/config.py |
| Descripción | Sin SESSION_COOKIE_SECURE, SESSION_COOKIE_HTTPONLY ni SESSION_COOKIE_SAMESITE. |
| Corrección | Agregados en config.py: SECURE=True en producción, HTTPONLY=True, SAMESITE='Lax'. |
| Commit | 84920d8 |

[E-036] Código de reserva generado con random no criptográfico

| Severidad | ALTO |
| --- | --- |
| Categoría | Seguridad |
| Archivo | app/services/citas_service.py |
| Descripción | random.choices() es pseudoaleatorio y predecible. Permitía enumerar citas de otros usuarios. |
| Corrección | Reemplazado por secrets.token_urlsafe(6)[:8].upper() — criptográficamente seguro. |
| Commit | 84920d8 |

[E-037] add_notificacion hacía db.session.commit() propio — rompía atomicidad

| Severidad | MEDIO |
| --- | --- |
| Categoría | Bug |
| Archivo | app/utils/helpers.py |
| Descripción | Si la operación principal fallaba después de crear la notificación, la notificación quedaba huérfana. |
| Corrección | Eliminado el commit propio. El llamador es responsable de la transacción. |
| Commit | 84920d8 |

[E-038] citas_asignar_batch sin validación de disponibilidad

| Severidad | MEDIO |
| --- | --- |
| Categoría | Seguridad |
| Archivo | app/views/admin/citas.py |
| Descripción | La asignación masiva no verificaba solapamientos ni empleados activos. |
| Corrección | Valida activo y CitaService.validar_disponibilidad_cita() antes de asignar cada cita. |
| Commit | 84920d8 |

[E-039] Índices faltantes en columnas de búsqueda frecuente

| Severidad | BAJO |
| --- | --- |
| Categoría | Performance |
| Archivo | app/models/usuario.py, app/models/cita.py |
| Descripción | tipo_usuario, estado y fecha_hora_inicio sin index=True. Queries de listado sin índice. |
| Corrección | Agregado index=True en tipo_usuario (usuario), estado y fecha_hora_inicio (cita). |
| Commit | 84920d8 |

# Fase 4 — Unificación de Paleta de Colores (655 hallazgos)

[E-040] Modales de Nuevo Empleado y Nuevo Servicio con headers morado y verde

| Severidad | ALTO |
| --- | --- |
| Categoría | UI/UX |
| Archivo | app/templates/admin/empleados.html, servicios.html |
| Descripción | Header morado (#7c3aed, #a855f7) en modal empleado. Header verde (#059669, #10b981) en modal servicio. |
| Corrección | Cambiados a gradiente rosa Rossmix: linear-gradient(135deg, #c41e3a, #ff1493). |
| Commit | 913c2b3 |

[E-041] Filas de horarios con fondo rosa y texto blanco — ilegibles

| Severidad | ALTO |
| --- | --- |
| Categoría | UI/UX |
| Archivo | app/templates/admin/horarios.html |
| Descripción | El fondo rosa del header se extendía a las filas de datos. El texto blanco sobre rosa era difícil de leer. |
| Corrección | Restauradas filas con fondo blanco, texto negro. Badge del día en rosa en esquina izquierda. |
| Commit | 5757b09 |

[E-042] Botón 'Crear Cuenta' con gradiente dorado/marrón

| Severidad | ALTO |
| --- | --- |
| Categoría | UI/UX |
| Archivo | app/templates/registro.html |
| Descripción | #C41E3A → #C5A059 (dorado). Inconsistente con la paleta del sistema. |
| Corrección | Cambiado a linear-gradient(135deg, #c41e3a, #ff1493). |
| Commit | f20f46d |

[E-043] Secciones de index.html con 8 colores distintos (naranja, morado, azul, verde, dorado)

| Severidad | MEDIO |
| --- | --- |
| Categoría | UI/UX |
| Archivo | app/templates/index.html |
| Descripción | Categorías: naranja/rojo, rosa/morado, gris/azul, morado/púrpura. Colecciones: 8 gradientes diferentes. Diseños: 6 fondos distintos. |
| Corrección | Todos reemplazados por variaciones del rosa Rossmix: #fff0f6 → #ffd6e8. |
| Commit | f20f46d |

[E-044] dashboard_admin.html con múltiples colores temáticos (purple, teal, gold, blue)

| Severidad | MEDIO |
| --- | --- |
| Categoría | UI/UX |
| Archivo | app/templates/dashboard_admin.html |
| Descripción | 37 colores fuera de paleta: stat-cards con bordes púrpura/dorado/verde, módulos con iconos de colores distintos. |
| Corrección | 37 reemplazos — todos a variaciones del rosa/rojo Rossmix. |
| Commit | 56c171a |

[E-045] 526 colores fuera de paleta en 29 archivos — auditoría final completa

| Severidad | MEDIO |
| --- | --- |
| Categoría | UI/UX |
| Archivo | Todos los templates y style.css |
| Descripción | Verde (#059669, #16a34a, #10b981), azul (#2563eb, #3b82f6), morado (#7c3aed, #8b5cf6), amarillo (#d97706, #f59e0b), rosas externos (#c71585, #ff69b4). |
| Corrección | Script automatizado aplicó 526 reemplazos en 29 archivos en una sola pasada. |
| Commit | 4523a4f |

[E-046] Textos de subtítulos en dashboards con color blanco sobre fondos claros

| Severidad | BAJO |
| --- | --- |
| Categoría | UI/UX |
| Archivo | dashboard_admin.html, dashboard_cliente.html, especialista/dashboard.html |
| Descripción | Varios textos descriptivos usaban color: rgba(255,255,255,0.8) sobre fondos blancos/crema — invisibles. |
| Corrección | Cambiados a #444 (subtítulos) y #555 (texto secundario) para legibilidad. |
| Commit | 4523a4f |

# Fase 5 — Infraestructura, Docker y Acceso Móvil

[E-047] Servidor Flask escuchando solo en 127.0.0.1 — inaccesible desde celular

| Severidad | ALTO |
| --- | --- |
| Categoría | Infraestructura |
| Archivo | app.py |
| Descripción | Flask corría en localhost únicamente. Imposible acceder desde dispositivos en la misma red WiFi. |
| Corrección | app.run(host='0.0.0.0', port=5000). Puerto 5000 abierto en firewall de Windows. |
| Commit | 03f35da |

[E-048] .env con BOM UTF-8 — python-dotenv no leía las variables

| Severidad | ALTO |
| --- | --- |
| Categoría | Infraestructura |
| Archivo | .env |
| Descripción | El archivo tenía BOM EF BB BF al inicio. python-dotenv no reconocía las variables y DATABASE_URL era None. |
| Corrección | Reescrito sin BOM con System.Text.UTF8Encoding(false). Conexión a BD restaurada. |
| Commit | 03f35da |

[E-049] docker-compose.yml con DATABASE_URL apuntando a host.docker.internal

| Severidad | ALTO |
| --- | --- |
| Categoría | Infraestructura |
| Archivo | .env, docker-compose.yml |
| Descripción | host.docker.internal es para Docker Desktop en Mac. En Windows con la config actual no resolvía. |
| Corrección | Cambiado a localhost para desarrollo local. docker-compose.yml usa db (nombre del servicio). |
| Commit | b769896 |

[E-050] Dockerfile usando Python 3.11 — proyecto requiere 3.13

| Severidad | MEDIO |
| --- | --- |
| Categoría | Infraestructura |
| Archivo | Dockerfile |
| Descripción | La imagen base era python:3.11-slim pero el proyecto usa características de Python 3.13. |
| Corrección | Actualizado a python:3.13-slim con multi-stage build (builder + runtime). Usuario no-root. |
| Commit | b769896 |

[E-051] YAML inválido en docker-compose.yml — sintaxis :? rompe el parser

| Severidad | MEDIO |
| --- | --- |
| Categoría | Seguridad |
| Archivo | docker-compose.yml |
| Descripción | POSTGRES_PASSWORD: ${DB_PASSWORD:?mensaje} — los dos puntos rompen el parser YAML de Docker Compose. |
| Corrección | Cambiado a POSTGRES_PASSWORD: ${DB_PASSWORD} con validación separada. |
| Commit | b769896 |

[E-052] Menú hamburguesa no funcionaba en móvil

| Severidad | MEDIO |
| --- | --- |
| Categoría | Infraestructura |
| Archivo | app/templates/base.html |
| Descripción | El DOMContentLoaded del hamburguesa estaba mal cerrado. El código del profileBtn quedaba pegado dentro rompiendo ambos eventos. Además el menú usaba position:absolute en lugar de position:fixed. |
| Corrección | Reescrito como IIFE independiente. position:fixed con top:64px. e.stopPropagation() para evitar cierre inmediato. -webkit-tap-highlight-color para Android. |
| Commit | 6796dc2 |

[E-053] cloudflared.exe (73 MB) en el directorio raíz sin .gitignore

| Severidad | BAJO |
| --- | --- |
| Categoría | Git |
| Archivo | cloudflared.exe |
| Descripción | Binario de 73 MB podría commitearse accidentalmente al repositorio. |
| Corrección | Agregado cloudflared.exe, ngrok/, instance/, *.db al .gitignore. |
| Commit | 84920d8 |

[E-054] Dos entornos virtuales (.venv y .venv313) con rutas rotas

| Severidad | BAJO |
| --- | --- |
| Categoría | Git |
| Archivo | .venv/, .venv313/ |
| Descripción | Ambos apuntaban a C:\Users\maria\mi_proyecto_flask\ (ruta inexistente). pip no funcionaba. |
| Corrección | Eliminados ambos. Creado .venv nuevo con Python 3.14 limpio. Instaladas 13 dependencias. |
| Commit | N/A — manual |

# Fase 6 — Formularios, Navbar y Accesibilidad

[E-055] Error 'Falta el token CSRF' en todos los formularios admin

| Severidad | CRÍTICO |
| --- | --- |
| Categoría | Seguridad |
| Archivo | app/templates/admin/*.html (5 archivos) |
| Descripción | Los formularios admin usaban request.form directamente sin FlaskForm. CSRF estaba habilitado globalmente pero los forms no incluían el token hidden. |
| Corrección | Token CSRF agregado a todos los formularios: <input type='hidden' name='csrf_token' value='{{ csrf_token() }}'>. Interceptor global fetch() que inyecta X-CSRFToken en todas las peticiones AJAX. |
| Commit | 2307d3c |

[E-056] Campo monto con step=1000 rechazaba valores como 40000

| Severidad | ALTO |
| --- | --- |
| Categoría | Bug |
| Archivo | app/templates/admin/pagos_form.html |
| Descripción | El error 'Los valores válidos más aproximados son 33001 y 40001' aparecía al ingresar 40000. |
| Corrección | step='1' min='5000'. Flechas del spinner ocultas con -webkit-appearance:none. |
| Commit | 2307d3c |

[E-057] Navbar mostraba links de desktop en móvil superpuestos

| Severidad | ALTO |
| --- | --- |
| Categoría | Bug |
| Archivo | app/static/style.css |
| Descripción | style.css tenía nav ul { gap: 0.3rem } en el mismo media query donde base.html ponía nav ul { display: none !important }. La segunda regla sobreescribía la primera. |
| Corrección | style.css actualizado con nav ul { display: none !important } para garantizar ocultamiento. |
| Commit | f811e75 |

[E-058] Login y Registro compartían el mismo layout con todos los links de navbar

| Severidad | MEDIO |
| --- | --- |
| Categoría | UX |
| Archivo | app/templates/login.html, registro.html |
| Descripción | Aparecían 'Inicio + Iniciar Sesión + Registrarse' todos juntos en la misma página. |
| Corrección | Creado auth_base.html con navbar mínima. Login muestra solo 'Crear Cuenta'. Registro muestra solo 'Iniciar Sesión'. |
| Commit | 2307d3c |

[E-059] Pagos por Confirmar siempre visible en navbar aunque no hubiera pagos

| Severidad | MEDIO |
| --- | --- |
| Categoría | UX |
| Archivo | app/templates/base.html, app/utils/helpers.py |
| Descripción | El botón amarillo aparecía aunque el contador fuera 0. |
| Corrección | pagos_por_confirmar calculado en context processor con subconsulta NOT EXISTS. Botón oculto cuando es 0, visible con contador cuando hay pendientes. |
| Commit | 2307d3c |

[E-060] Botones de acción en tablas admin con colores inconsistentes

| Severidad | MEDIO |
| --- | --- |
| Categoría | UX |
| Archivo | app/static/style.css |
| Descripción | edit-action: amarillo, history-action: azul, delete-action: rojo. Fuera de paleta. |
| Corrección | Todos unificados a fondo #fff0f6 con texto #c41e3a (rosa Rossmix). |
| Commit | 56c171a |